| Саха Республикатын «ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОН» муниципальнай хааhына тэрилтэтэ «Оройуоннаа5ы уорэх салаата» Лицевой счет 33075140002 в ФКУ г. Ленска, БИК 049820000 ИНН 1414003897 ОГРН 1021400692576 |  | Муниципальное казённое учреждение «Районное управление образования» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) 678144 г. Ленск, ул. Чапаева, 60, тел. 4-67-21, (т.ф. 4-26-98) |
| --- | --- | --- |
| П Р И К А З |

№103	   			   		        		от «18» февраля 2015 года

Об утверждении плана мероприятий

по внедрению дошкольного модуля

АИС «Сетевой город. Образование».

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 г. №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», приказа Министерства образования РС(Я) от 17.12.2014 г. №01-16/5875 «Об утверждении плана работы Портала образовательных услуг РС(Я) на 2015 год, а также формирования единого информационно-образовательного пространства системы образования Ленского района

П Р И К А З Ы В А Ю:

- Утвердить план мероприятий на 2015 год по внедрению дошкольного модуля автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование» (АИС «СГО») в образовательные организации района, согласно приложению 1.

- Назначить организатором внедрения дошкольного модуля в Ленском районе специалиста РУО Чернину М.В.

- Руководителям образовательных учреждений:

  - Назначить администраторов системы.

  - В срок до 24.02.15 г. заполнить шаблоны «Сотрудники» и «Воспитанники» программе MS Excel (приложение 2).

  - В срок до 01.03.15 г. провести ввод основных данных в «Мастере ввода данных», согласно графику в приложении 3 в кабинете МИОЦ в ЦДО «Сэргэ» (3 этаж).

  - В срок до 01.05.15 г. обеспечить наполнение информацией дошкольный модуль АИС «СГО».

  - В срок до 01.09.15 г. обеспечить полный ввод данных образовательных учреждений в дошкольном модуле АИС «СГО».

- Ответственность за внедрение, соблюдение сроков и достоверность данных дошкольного модуля АИС «СГО» возложить на руководителей дошкольных образовательных учреждений и учреждений, имеющих группы кратковременного пребывания.

- Межшкольному информационно-образовательному центру (начальник Боескорова Л.В.) обеспечить методическое и техническое сопровождение.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника РУО Корнилову И.Н.

И.о. начальника управления образования        п/п		В.В. Черепанин

Боескорова Л.В. 4-65-89

## УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника РУО

__________В.В. Черепанин

Приложение 1

к приказу и.о. начальника РУО

№  от «   » февраля 2015 г.

План мероприятий по внедрению дошкольного модуля

АИС «Сетевой город. Образование» в 2015 году

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение планов работы муниципальных органов управлений образованием по внедрению дошкольного модуля | До 01.02.2015 г. | Чернина М.В. |
|  | Разработка и утверждение планов работы дошкольных образовательных организаций по внедрению дошкольного модуля | До 01.02.2015 г. | Чернина М.В., дошкольные образовательные учреждения |
|  | Разработка и принятие нормативных документов: - приказ муниципальных органов управлений образованием, дошкольных образовательных организаций; - положение о внедрении дошкольного модуля АИС СГО в дошкольных образовательных организациях. | До 01.02.2015 г. | Чернина М.В. |
|  | Инструктивные совещания в муниципальных органах управлений образованием и дошкольных образовательных организациях | До 01.02.2015 г. | Чернина М.В. |
|  | Ввод основных данных в «Мастере ввода данных»: Создание учебного года; Создание списка сотрудников; Создание списка предметов, преподаваемых в ДОУ; Создание профилей (специализаций) учебного плана; Предельные нагрузки учебного плана; Определение предметов, преподаваемых в каждой группе; Создание и редактирование групп | До 01.03.2015 г. | Чернина М.В., дошкольные образовательные учреждения |
| 2 этап |
|  | Наполнение информацией дошкольного модуля: ввод списков воспитанников и родителей; ведение книги движения воспитанников; ввод предметов; ввод учебного плана; просмотр отчетов; переход на следующий учебный год (работа c несколькими учебными годами. Закрытие учебного года. Копирование данных в новый учебный год). | До 01.05.2015 г. | Чернина М.В., дошкольные образовательные учреждения |
|  | Ввод норматива родительской платы, согласно постановлению (распоряжению) главы МР (в системе УО) | До 01.05.2015 г. | Чернина М.В. |
| 3 этап |
|  | Полное внедрение дошкольного модуля ввод календарно-тематического планирования; ввод и ведение расписания; работа в журнале (раздел «Родительская плата», посещаемость); общение и совместная работа в системе (доска объявлений, почта, форум; хранилище документов ОУ; каталог ресурсов ОУ; портфолио) | До 01.09.15 г. | Чернина М.В., дошкольные образовательные учреждения |
|  | Организация дистанционного доступа родителей | С 01.11.2015 г. | Дошкольные образовательные учреждения |
|  | Семинар “СГО. Образование” для специалистов муниципальных органов управлений образованием. | Август | Центр дистанционного образования |
|  | Мониторинг ввода данных | В течение года | Чернина М.В. |
|  | Обеспечение информационно-методической поддержкой по внедрению АИС СГО | В течение года | Центр дистанционного образования |
|  | Подготовка к внедрению федеральной системы учета контингента воспитанников | Сентябрь-декабрь | МО РС(Я), Центр дистанционного образования, Чернина М.В., |

## УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника РУО

__________В.В. Черепанин

Приложение 2

к приказу и.о. начальника РУО

№  от «   » февраля 2015 г.

Шаблон «Сотрудники»

Шаблон «Воспитанники»

## УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника РУО

__________В.В. Черепанин

Приложение 3

к приказу и.о. начальника РУО

№  от «   » февраля 2015 г.

График ввода основных данных в «Мастере ввода данных»

| ОУ | Дата | Время проведения |
| --- | --- | --- |
| МБДОУ «Теремок» | 24.02.2015 | 10.00 |
| МАДОУ ЦРР «Звездочка» |  |  |
| МБДОУ ЦРР «Сардаана» |  |  |
| МБДОУ ЦРР «Солнышко» |  |  |
| МАДОУ ЦРР «Сказка» | 25.02.2015 | 14.00 |
| МБДОУ «Чебурашка» |  |  |
| МБДОУ «Искорка» |  |  |
| ЦДО «Сэргэ» |  |  |
| МАДОУ «Василек» с. Нюя | 26.02.2015 | 10.00 |
| МБДОУ «Туллукчаан» с. Натора |  |  |
| МБДОУ «Кэнчээри» с. Орто - Нахара |  |  |
| СОШ с. Мурья |  |  |
| МБДОУ «Сардаана» с. Беченча | 27.02.2015 | 14.00 |
| МБДОУ «Сардаана» с. Чамча |  |  |
| СОШ с. Дорожный |  |  |
| ИП Иванова Н.А. «Нинелька» |  |  |
| МБДОУ ЦРР «Колокольчик» п. Витим | По договоренности |  |
| МБДОУ «Светлячок» п. Пеледуй |  |  |
| МБДОУ «Сказка» п. Пеледуй |  |  |
| СОШ с. Иннялы | 27.02.2015 |  |
| МБДОУ «Елочка» с. Толон | 27.02.2015 |  |
| СОШ с. Ярославский | 27.02.2015 |  |
| СОШ №1 | самостоятельно, до 1.03.2015 |
| СОШ №2 | самостоятельно, до 1.03.2015 |

В графике возможны изменения.